# 任务概述 · 视频组：制作《CarbonLife 碳足迹》演示视频

给非技术同学看的任务说明。目标是拍/剪一条 2–3 分钟的视频，把 App 讲明白、好看、能打动评委。

## 1. 这个 App 是什么（一句话背景）

CarbonLife（碳足迹） 是一款跑在鸿蒙手机上的低碳生活记录 App：记录步行、骑行、公交、省电、回收、光盘等低碳行为，自动算出减排量和碳积分，积分能兑换权益、拿徽章、种树，还能和家人共享「家庭碳积分」。

- 关键词：双碳 · 鸿蒙原生 · 端侧 AI · 隐私不上云 · 家庭共享。

- 快速了解请看仓库根目录 README.md。

## 2. 你的交付物

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 文件名 | CarbonLife-演示视频.mp4 |
| 时长 | 2–3 分钟 |
| 规格 | 1080p（1920×1080）或竖屏 1080×1920，MP4，H.264 |
| 配套 | 字幕文件（.srt）+ 一页分镜/素材清单 |

## 3. 分镜脚本（按这个时间轴做）

| 时间 | 画面 | 旁白/字幕要点 |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:15 | 片头：启动页 + 项目名 | 「CarbonLife 碳足迹 —— 记录每一次低碳行动」 |
| 0:15–0:35 | 痛点：文字+空镜 | 「低碳生活，说起来容易，坚持很难：记不住、没反馈。」 |
| 0:35–0:55 | 首页实拍/录屏 | 「它把日常低碳行为，变成看得见的减排量和碳积分。」 |
| 0:55–1:20 | 记录页操作 | 「13 种低碳行为，四大类，随手记一笔，App 自动帮你算。」 |
| 1:20–1:35 | 端侧 AI 识图 | 「拍张照，AI 在本机识别，自动推荐该记哪一项。」（强调图片不出本机） |
| 1:35–1:55 | 数据看板 | 「日、周、月、年趋势一目了然，还能导出 CSV / JSON。」 |
| 1:55–2:15 | 积分与荣誉 | 「积分换权益、拿徽章、种树，让坚持有回报。」 |
| 2:15–2:35 | 家庭碳积分 | 「生成家庭码，和家人的低碳成果一起累计。」（深色模式截图穿插） |
| 2:35–2:55 | 科普 + 主题 | 「双碳科普专栏 + 浅色/深色主题，随时切换。」 |
| 2:55–3:00 | 片尾 logo | 「CarbonLife 碳足迹 —— 积少成多，守护地球。」+ 团队名 |

## 4. 怎么拿到画面素材

- 首选：在鸿蒙模拟器/真机上录屏操作（录制点按、滑动、保存记录的过程）。录制命令见 AGENTS.md。

- 次选：用现成截图 docs/qa/ 拼「动态截图」（缓慢推拉 + 转场），一样能出效果。

推荐截图（都在 docs/qa/）：

- 启动页 screen3.jpeg，首页 app_home_new.jpeg

- 记录 app_record_new2.jpeg、回收 app_recycle_v3.jpeg、AI 识图 app_food.jpeg

- 看板 qa_dash_day.jpeg、qa_dash_week.jpeg、qa_dash_month.jpeg

- 积分 app_rewards_v4.jpeg、兑换 qa_redeem.jpeg

- 科普 app_knowledge.jpeg，深色 qa_dark_home.jpeg

## 5. 制作要求

- 配音：普通话旁白优先；没有录音条件就用「字幕 + 轻音乐」，字幕必须和画面对齐。

- 字幕：全程有字幕，docs/tasks 同目录产出 .srt。

- 音乐：轻快、温暖、积极，音量低于旁白 20% 以上；确保无版权问题（用可商用素材库）。

- 转场：简洁的淡入淡出/滑动，避免炫技花哨特效。

- 节奏：平均每 8–12 秒换一个画面，开头 5 秒内必须出现产品名。

- 品牌一致性：片头/片尾字幕配色用深林绿 #0F3D2E + 琥珀金 #FFB300（与 App 一致，见 DESIGN.md）。

## 6. 硬性要求与红线

- 不许编造：不出现「XX 万用户」「已获奖」「与某机构合作」等未证实信息。

- 未完成功能（「减弱动效」开关、平板多列）不能出现在视频里当作已实现。

- 隐私三句话必须出现至少一次：数据本机存储、家庭同步不经过第三方、识图不出本机。

- 不使用有版权争议的字体、音乐、视频素材。

## 7. 验收标准（做完自查）

- 时长 2–3 分钟，1080p，MP4

- 开头 5 秒出现项目名

- 覆盖全部 8 大功能，重点突出「AI 识图 / 家庭碳积分 / 隐私」

- 全程字幕，与画面对齐（附 .srt）

- 无编造内容、无版权风险素材

- 片头片尾配色与 App 一致

## 8. 建议时间线

| 阶段 | 产出 |
| --- | --- |
| 第 1 天 | 读 README.md ，确定分镜脚本，收集 docs/qa 截图/录屏 |
| 第 2 天 | 录屏 + 剪出粗版（对上时间轴） |
| 第 3 天 | 加旁白/字幕/音乐/片头片尾 |
| 第 4 天 | 自查验收清单，导出成片，交负责人复核 |

有问题找谁：功能演示怎么操作、数据口径 → 问项目负责人，不要自己编。